UMOWA  nr …………..

na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO WIELOBRANŻOWEGO

W dniu ………….. 2024r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz, NIP: 835-15-31-678

reprezentowaną przez Wójt Gminy Cielądz – Paweł Królak

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………,

NIP: ……………., REGON: ………………

zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Wielobranżowego” lub „Wykonawcą”.

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze zapytania ofertowego pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków

w Cielądzu

którego wartość nie przekracza wyrażonej w zł kwoty 130 000,00 złotych, zgodnie z Zarządzeniem 81/2020 z 31.12.2020r. i załącznikiem nr 1 - Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cielądz następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Cielądzu

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Etap I obejmuje wsparcie doradcze, weryfikację i akceptację kompleksowej dokumentacji projektowej. Koordynację prac głównego wykonawcy w zakresie terminowego przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.

- Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:

a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego;

b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.8.2024,

c)  specyfikacją  warunków zamówienia,

d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (planowany termin - maj 2025r.)

e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wynosi brutto: …………

- Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa nr ….…………….
z Wykonawcą robót budowlanych – ……………………………………..

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą:

- Inspektor nadzoru branży sanitarnej – …………………….. (wiodący)

- Inspektor nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej – ………………………..

- Inspektor nadzoru branży elektrycznej – ………………………………..

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż nowy inspektor spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby  wyszczególnionej               w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby osoby wskazanej jako inspektora lub innych zdarzeń losowych,

b) nie wywiązywania się z obowiązków inspektora wynikających z umowy,

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołane do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania przepisów Prawa budowlanego dla pełnienia danej funkcji.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej  i postanowieniami umowy.

§ 3

Obowiązki wykonawcy

- Inspektor Nadzoru każdej branży zobowiązany jest do:

  - Pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane

  - Zapoznania się z opracowaniem projektowym, umową na wykonanie robót budowlanych oraz udział w przekazaniu przez Zamawiającego terenu wykonawcy prac.

  - Nadzór na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum ……… razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów. Potwierdzeniem obecności na budowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji będzie wpis w prowadzonej w siedzibie zamawiającego ewidencji oraz  cotygodniowa notatka z oceny postępu prac.

  - Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.

  - Na etapie realizacji zadania: opiniowanie i przedstawienie do akceptacji dla Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac.

  - Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań, w tym fachowe doradztwo na rzecz zamawiającego celem poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

  - Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami (dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne.

  - Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę prac, uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy prac w sporządzaniu książki obmiaru,

  - Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.

  - Nadzoru nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia,

  - Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

  - Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót,

  - Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

  - Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

  - Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności /uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi pracami.

  - Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.

  - Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.

  - Czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w prac.

  - Działanie w imieniu Zamawiającego do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiegnie stratom i marnotrawstwu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego każdej branży nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§4

Terminy

- Strony określają termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inspektora od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji umowy zgodnym z Harmonogramem  terminowo –rzeczowo -finansowym dla zadania sporządzonym do umowy z Wykonawcą robót, tj. do 30.09.2026r.

- W razie opóźnienia wykonania robót obowiązki Inspektora nadzoru ulegają stosownemu przedłużeniu.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………… zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), netto ………….. zł, w tym VAT: …………. zł zgodnie ze złożoną ofertą.

§6

Warunki płatności

      - Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 5 będzie płatne w etapach:

- Etap I – Płatność 5% wartości kontraktu, tj. …………. zł brutto po wykonaniu, przekazaniu przez generalnego wykonawcę, a zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Etap II - Płatność w wysokości nie wyższej niż 45% wartości kontraktu, tj. ………… zł brutto. Faktura częściowa w wysokości do 48% wartości zamówienia wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzającego wykonanie i odebranie 48 % zakresu robót częściowych wykonanych przez Generalnego wykonawcę.

- Etap III - Płatność w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia tj. do 50 % wartości kontraktu po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. ………. zł brutto. Faktura końcowa wystawiona po wykonaniu i odbiorze końcowym wszystkich robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i końcowego rozliczenia robót zaakceptowanego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Faktury płatne będą przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Płatność dokonywana będzie w systemie splitpayment – podzielona płatność.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi  podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  protokół odbioru robót/dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwoleń na budowę objętych nadzorem.

- Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Na fakturach o których mowa w §6 ust. 1 należy zaznaczyć:

Nabywca : Gmina Cielądz , Cielądz 59 , 96-214 Cielądz NIP: 835-15-31-678

Odbiorca : Urząd Gminy w Cielądzu , Cielądz 59, 96-214 Cielądz

§7

Osoby do kontaktu

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się poprzez:

1). Ze strony Zamawiającego:

A. Sylwester Krawczyk – Sekretarz Gminy, sekretarz@cieladz.pl, tel. 46 815 24 29;

B. Małgorzata Czapnik: m.czapnik@cieladz.pl , tel. 46 815 24 29 wew. 4

2. Ze strony Wykonawcy:

- …………………………………….. – Inspektor branży sanitarnej

- …………………………………….. – Inspektor branży budowlano-konstrukcyjnej

- …………………………………….. – Inspektor branży elektrycznej

§8

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niezależnych od Zamawiającego, Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

- Zamawiający może także odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia w/w sytuacji może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu   z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

  - Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Nadzór Inwestorski – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Nadzór Inwestorski przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Nadzór Inwestorski.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§11

    - Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będą właściwe sądy.

    - Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …….. zł słownie: ……….. złotych ……/100 złotych.

- Zabezpieczenie wniesione zostało w formie ………………….

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone po zakończeniu realizacji umowy, tj. w ciągu 30 dni liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Wykonawcę robót, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru.

§13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§14

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: 	                                           								Wykonawca: